1. Som Ansat vil jeg kunne logge ind med personlig account på ODOS for at bruge systemet

BV: 5/5 SP: 5 timer

1. Acceptance test:
2. Som ansat vil jeg kunne oprette nye opgaver til et bestemt udstyr, så de er klar til næste vedligeholdelse

BV: 4/5 SP: 10 timer

1. Acceptance Test:
2. Som Ansat vil jeg kunne indhente data fra samtlige stationer, Så jeg kan foretage beregninger med disse data.

BV:5/5 SP: 15 timer

1. Acceptance Test
2. Som ansat vil jeg kunne offentligøre dele af ODOS data, så offentligheden kan se dem.

4.1 Lukket ODOS database SP: 3 timer

4.2 Offentlig hjemmeside SP: 5 timer

4.3 hjemmesidedatabase SP: 5 timer

BV:2/5 SP: 13 timer

1. Acceptance Test:
2. Som Teknikker vil jeg kunne hente Data fra alle tidligere Teknikerbesøg, så jeg har bedre overblik

BV: 3/5 SP: 5 timer

1. Acceptance Test:
2. Som Tekniker vil jeg kunne gemme Data offline hvis forbindelsen ryger, så intet arbejde går tabt.
   1. metode til neskrivning af Json til txt-filSP: 4 timer

BV: 5/5 SP: 4 timer

1. Acceptance Test:
2. Som ansat vil jeg være sikker på at offline data bliver uploadet ved første mulige forbindelse, så data er fuldt tilgængeligt for andre ansatte

7.1 Metode til tjek af forbindelse: 2 timer

7.2 Metode til indlæsning af txt-fil 2 timer

BV: 4/5 SP 4 timer

7 Acceptance Test:

1. Som Administrator på ODOS vil jeg kunne oprette profiler, så nye ansatte kan få deres egen profil i systemet

BV: 5/5 SP: 3 timer

8 Acceptance Test:

1. Som Tekniker vil jeg kunne notere fejl i udstyr, så fejlen kan udbedres hurtigst muligt

BV:3/5 SP: 3 timer

9 Acceptance Test:

1. Som teknikker vil jeg kunne åbne en liste af stationens opgaver for dagen så jeg ved hvad jeg skal.

BV: 5/5 SP: 2 timer

10 Acceptance test: